Etudes de cas : étude dossier d’appel d’offres_ travaux            Rabat le 12/02/2024

- Le maître d’ouvrage adresse à son comptable assignataire le dossier d’appel d’offres national sur offres de prix n° 3/2024 dont l’objet est « travaux de construction du siège du Ministère … », ce dernier (le comptable) vous affecte le dossier d’AO pour étude. Vous trouverez ci-après quelques extraits de ce dossier en vous demandant de formuler vos éventuelles observations.

1-1 Extraits du cahier des prescriptions spéciales (CPS) :

« Article 3: DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents constitutifs du marché comprennent :

- Le cahier des prescriptions spéciales.

- L'acte d'engagement.

- Le bordereau des prix-détail estimatif.

- La décomposition du montant global.

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d’études et de maîtrise d’œuvre passés pour le compte de l’Etat.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l’offre financière tel que décrit par le décret précité n° 2-22-431, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus. »

« ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable et définitif qu’après son visa par le Trésorier Ministériel… »

« ARTICLE 11 : NATURE DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du présent marché sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix ou au bordereau des prix détail-estimatif joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer à l’entrepreneur une marge pour bénéfices et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail. »

« ARTICLE 12 : DELAI D’EXECUTION

L’entrepreneur devra exécuter les travaux objet du présent marché dans un délai de deux ans (3 ans). Le délai d’exécution court à partir du lendemain de la date indiquée sur l’ordre de service prescrivant le commencement de l’exécution des travaux … »

« ARTICLE 12 : CARACTERE DES PRIX

Conformément à l’article 15, paragraphe 2 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics, le présent marché est passé à prix ferme. »

« ARTICLE 13 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le montant du cautionnement provisoire est fixé à 3% du montant initial du marché.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (4%) du montant initial du marché.

…

« ARTICLE 14 : OCTROI D’AVANCES

Conformément aux dispositions du décret n° 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matière de marchés publics, il n’est pas prévu l’octroi d’avance dans le cadre du marché découlant du présent appel d’offres ».

« ARTICLE 17 : RETENUE DE GARANTIE

Le paiement des acomptes s'effectue au même rythme que celui fixé pour l'établissement des décomptes provisoires sauf retenue d'un dixième (1/10) pour garantie. La retenue de garantie cesse de croître lorsqu'elle atteint sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, des montants des avenants. »

« ARTICLE 28 : DELAI DE GARANTIE

Conformément à l’article 75 du CCAG-Travaux le délai de garantie est fixé à 36 mois à compter de la date de la réception définitive ».

1-2 Extraits du règlement de consultation (RC):

« ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT DE CONSULTATION

Le présent règlement de consultation concerne l’appel d’offres ouvert sur offres de prix n° 3/2024 ayant pour objet l’exécution de travaux d’aménagement du siège du Ministère… »

« ARTICLE 10 : LISTE DES PIECES JUSTIFIANT LES CAPACITES ET LES QUALITES DES CONCURRENTS

Chaque concurrent doit présenter un dossier administratif, un dossier technique, et un dossier additif. Chaque dossier doit être accompagné d’un état des pièces qui le constituent.

1-LE DOSSIER ADMINISTRATIF

- Pour tout concurrent :

Le dossier administratif doit comprendre au moment de la présentation de son offre :

A- Une déclaration sur l’honneur, en un exemplaire unique, comprenant les indications et les engagements précisés à l’article 29 du décret n° 2-22-431 du 08

mars 2023 relatif aux marchés publics ;

B- La copie certifiée conforme à l’originale du récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution personnelle et solidaire tenant lieu, le cas échéant.

…

2-  UN DOSSIER TECHNIQUE COMPRENANT :

2-1 - Pour les concurrents installés au Maroc :

Les concurrents installés au Maroc doivent produire une copie certifiée conforme à l’originale du certificat de qualification et de classification conformément au tableau ci-après :

| Secteur | Qualification | Classe minimale |
| --- | --- | --- |
| S | S1 | 2 |

2-2 - Pour les concurrents non installés au Maroc :

- Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations qu'il a exécutées ou à l'exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation.

- Les attestations ou leurs copies conformes à l’original délivrées par les maîtres d’ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l’art sous la direction desquels le concurrent a exécuté lesdites prestations. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant, l’année de réalisation, ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.

« ARTICLE 14 : PRESENTATION DE DOSSIERS DES OFFRES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n°2-22-431 précité, le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli qui  contient trois enveloppes distinctes comprenant:

a. La première enveloppe: contient les pièces du dossier administratif ainsi que le dossier additif ».

b. La deuxième enveloppe: contient l’offre technique».

« ARTICLE 15 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l’article 34 du décret n° 2-22-431 précité, les plis sont au choix des concurrents, soit :

- déposés contre récépissé dans le bureau du maître d’ouvrage indiqué dans l’avis d’appel d’offres ;

- envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ;

- remis séance tenante au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance, et avant l’ouverture des plis.

Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l’heure fixées par l’avis d’appel d’offres pour la séance d’ouverture des plis.

« ARTICLE 18 : EXAMEN DES OFFRES FINANCIERES

Conformément aux dispositions des articles 42 et 43 du décret n° 2.22.431 précité, l'examen des offres financières concerne les seuls candidats admis à l’issue de l’examen de leurs dossiers administratifs, techniques..

Le marché sera attribué au concurrent dont l’offre financière est la moins disante. »

… »

1-3 Extrait de l’avis d’appel d’offres :

« Royaume du Maroc

Ministère…

Avis d'appel d'offres ouvert n° 03/2024

Le 06/04/2024 à 10h il sera procédé, dans les bureaux de ... à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres sur offres de prix ayant pour objet la construction d’un bâtiment administratif

…

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de 3% du montant initial du marché.

L'estimation des coûts des prestations établie par le maître d'ouvrage est fixée à la somme de 3 520 000,00 dirhams HT.

…

Les concurrents peuvent :

- soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

- soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de .............

- soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis.

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article 13 du règlement de consultation. »

II- Questions générales

Le MO sollicite votre avis concernant le recours à un marché cadre pour la prestation de la formation pour une durée de 5 ans. Quel avis allez-vous lui fournir ?

Question 2

Un AO est ouvert le 31/01/2024. Aucune offre n’a déposé son offre. Suite cela l’AO est déclaré infructueux. Le MO sollicite votre avis concernant le recours à un marché négocié vu qu’il s’agit d’une prestation urgente. ?