Etude de cas : avenant / travaux supplémentaires

Marché de travaux N° 1/2024

- Objet : construction du nouveau siège du ministère de la culture

- Montant TTC : 3.067.800,00

- Date visa engagement : 15/01/2024

Extrait du bordereau des prix

| N° prix | Désignations | Unité de mesure | Quantité | Prix unitaire | montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Décapage des terrains y compris évacuation | M3 | 24000 | 15 | 360 000,00 |
| 2 | Béton de propreté | M3 | 58000 | 34 | 1 972 000,00 |
| 3 | Gros béton de fondation | M3 | 4000 | 45 | 180 000,00 |
| 4 | Regards borne 40x40 | unité | 6 | 3000 | 18 000,00 |
| 5 | Tableau électrique | unité | 5 | 2500 | 12 500,00 |
| 6 | Prise courant étanche | unité | 50 | 90 | 4 500,00 |
| 7 | extincteurs | unité | 10 | 200 | 2 000,00 |
| 8 | Modules photovoltaïques | unité | 15 | 500 | 7 500,00 |
|  |  |  |  | HT | 2 556 500,00 |
|  |  |  |  | TVA (20%° | 511 300,00 |
|  |  |  |  | TTC | 3 067 800,00 |

- le présent marché a connu une augmentation dans la masse le 30/01/2024 d’un montant TTC de 306.780,00 DH

- le 12/02/2024 le comptable public a reçu via le SGID une proposition d’engagement portant sur un avenant dans les caractéristiques ci après :

Extrait avenant

Avenant N°/ N° 1/2024 relatif au marché N° 1/2024

Objet : construction du nouveau siège du ministère de la culture

Article 1 : le présent avenant a pour objet de fixer les conditions et modalités de réalisation de prestations supplémentaires

Article 2 : caractère des prix : les prix sont fermes et non révisables

Article 3 : date d’effet : le présent avenant prend effet à compter de 01/02/2024

Article 4 : bordereau des prix

| N° prix | Désignations | Unité de mesure | Quantité | Prix unitaire | montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | extincteurs | unité | 5 | 200 | 1.000,00 |
| 2 | Modules photovoltaïques | unité | 10 | 500 | 5.000,00 |
| 3 | Etanchéité du couche 3mm | M3 | 100 | 225 | 202.500,00 |
| 4 | Fourniture et pose de garguille d’eau pluviale | unité | 100 | 600 | 60.000,00 |
|  |  |  |  | HT | 268.500,00 |
|  |  |  |  | TVA (20%°) | 53.700,00 |
|  |  |  |  | TTC | 322.200,00 |

Question : quelles remarques suscitent cette proposition d’engagement ?